附件1

截至2022年末发行的新增政府一般债券情况表

| 部门名称 | 债券信息 |  |  |  |  |  |  | 债券项目情况 |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模（万元） | 发行时间（年/月/日） | 债券利率（%） | 债券期限（年） | 项目名称 | 项目所在地区 | 项目总投资 |  | 项目已实现投资 |  | 建设进度及运营情况 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中：债券资金安排 |  | 其中：债券资金安排 |  |  |
| 防城港市城投华奇实业有限责任公司 | 2022年广西壮族自治区政府一般债券（二期） | 2205414 | 一般债券 | 800 | 2022-03-16 | 2.96 | 10 | 防城港市本级学前教育发展项目 | 防城港市 | 5694 | 800 | 3844.75 | 321.66 | 截至2022年末，完成投资约3844.75万元。项目已完成配套用房装修，幼儿园用房室内装修；幼儿园用房已完成室内装修，消防设备，教学设备，智能化设备已进场安装调试，正在进行铺设路面作业，路灯安装，绿植栽种，场地清理，接通雨污水管线等工作。 |  |
| 防城港市城市投资发展集团有限公司 | 2022年广西壮族自治区政府一般债券（六期） | 2271158 | 一般债券 | 172.63 | 2022-06-16 | 2.92 | 10 | 防城港市城区“口袋公园”项目 | 防城港市港口区 | 7120.27 | 172.63 | 273.33 | 172.63 | 截至2022年末地块一：土方工程已完成、道路工程已完成85%、绿化工程已完成85%、照明及给排水工程已完成75%； 地块二：土方工程已完成、道路工程已完成60%、建筑工程已完成30%、绿化工程已完成20%、照明及给排水工程已完成30%； 地块三：土方工程已完%、道路工程已完成50%、建筑工程已完成30%、绿化工程已完成30%、照明及给排水工程已完成20%，边坡工程已完成20%、景观凉亭长廊已完成30%。 |  |

注：1.本表由使用一般债券资金的部门逐笔填列后于每年6月底前公开，本次反映2021-2022年末一般债券及对应项目情况。

2.项目所在地区按照标准行政区划名称填写。